**Объект капитального строительства**

***"Реконструкция производственного цеха №12", 420127, РФ, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Строительная, д.18.***

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

**Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)**

***Акционерное общество "Специализированный застройщик "Лидер", ОРГН 1027739263030,***

(фамилия, имя, отчество [[1]](#endnote-1)1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

***ИНН 7705313232, 420127, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленина, д.1, тел./факс***

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

***(8432)22-22-22, АСО "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ", ОГРН 1027739263131, ИНН 77053133333.***

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является [[2]](#endnote-2)2 –  
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

**Лицо, осуществляющее строительство**

***ООО "Строительное управление №1", ОГРН 1027739263232, ИНН 77053133434, 420127,***

(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

***РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленина, д.2, тел./факс (8352)33-33-33,***

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

***АСО "АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ", ОГРН 1027739263131, ИНН 77053133333.***

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является [[3]](#endnote-3)3)

**Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации**

***ООО "Проектное бюро "Сфера", ОГРН 1027739263535, ИНН 77053133636, 420127, РФ,***

(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

***Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленина, д. 3, тел./факс (8352)34-34-34***

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является [[4]](#endnote-4)4)

**АКТ  
освидетельствования скрытых работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ***2/ТХ1-6.2.4*** | “ | ***20*** | ” | ***октября*** | 20 | ***20*** | г. |

(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля [[5]](#endnote-5)5

***Инженер строительного контроля 1 категории АО "Специализированный застройщик***

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов

***"Лидер" Иванов И.И., идентификационный номер С-16-030025, приказ №99/8 от 04.05.2019,***

в области строительства 3, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,

***АО "Специализированный застройщик "Лидер", ОРГН 1027739263030, ИНН 7705313232,***

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица [[6]](#endnote-6)6,

***420127, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленина, д.1.***

фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 6)

Представитель лица, осуществляющего строительство

***Главный инженер ООО "Строительное управление №1" Цой П.П., приказ №2 от 01.05.2019***

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

***Инженер отдела строительного контроля ООО "Строительное управление №1"***

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов

***Смирнов С.С., идентификационный номер С-16-110097, приказ №3 от 02.05.2019.***

в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации [[7]](#endnote-7)7

***Инженер отдела авторского надзора ООО "Проектное бюро "Сфера"Александров А.А.,***

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,

***приказ №198/3 от 07.05.2019, ООО "Проектное бюро "Сфера", ОГРН 1027739263535,***

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица [[8]](#endnote-8)8,

***ИНН 77053133636, 420127, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленина, д. 3.***

фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 8,

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное  
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 4)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию [[9]](#endnote-9)9

***Производитель работ ООО "Строительное управление №1" Андреев А.А., приказ №1 от***

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,

***01.05.2019, ООО "Строительное управление №1", ОГРН 1027739263232, ИНН 77053133434,***

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,

***420127, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ленина, д.2.***

фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

***Ведущий инженер АО "Специализированный застройщик «Лидер» Сидоров С.С., приказ №78/9 от 15.10.2019.***

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного  
документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

***ООО "Строительное управление №1"*** ,

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

***Монтаж трубопроводов аварийного пролива поз. 6.2.4***

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

***ООО "Проектное бюро ", 88-ОД5800.3/19-ТХ1 (лист 1, 2, 8, 9, 17), ГИП Сердюков М.А.***

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены  ***труба бесшовная из коррозионностойкой стали***

(наименование строительных материалов (изделий),

***ст. 12Х18Н10Т ф159х4.5, сертификат качества №000124 от 04.02.2019 ООО «Казанский трубный завод»; труба бесшовная из коррозионностойкой стали ст. 12Х18Н10Т ф108х4,0, сертификат качества №000333 от 12.09.2018 ООО «Казанский трубный завод»; труба бесшовная из коррозионностойкой стали ст.12Х18Н10Т ф20х2, сертификат качества №000574 от 10.08.2020 ООО «Казанский трубный завод»; затвор дисковый серии "Эксклюзив" DN150 мм PN1,6 МПа с электроприводом во взрывозащищенном исполнении МЭОФ-100-II ВТ4 (АНМ.614.1433-NК) зав. №3653 (паспорт №3653/20 от 21.07.2020 ЗАО «Арматэк»), зав. №3658 (паспорт №3658/20 от 21.07.2020 ЗАО «Арматэк»), зав. №3660 (паспорт №3660/20 от 21.07.2020 ЗАО «Арматэк»); фланец 150-16-01-1-В-ст12Х18Н10Т, сертификат качества №220-2020 от 28.04.2020 ООО «Лодейнопольский Фланцевый Завод»; фланец 100-16-01-1-В-12Х18Н10Т, сертификат качества №219-2020 от 28.04.2020 ООО «Лодейнопольский Фланцевый Завод»; отвод 900-159х4, отвод 450-159х4, отвод 600-159х4, тройник 159х4.5, переход К 159х4.5-108х4, паспорт №558 от 18.03.2019; электроды ОК 61.30 ф2.5, сертификат качества №ЕС25988549 от 04.04.2020; электроды ОК 61.30 ф3.2, сертификат качества №ЕС26008594 от 28.04.2020; опора 159К-22, документ о качестве стальных строительных конструкций серия ОП №143 ООО «МеталлСтрой»;***

реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)[[10]](#endnote-10)10

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям ***Исполнительная схема №1 от 15.10.2020: трубопровод аварийного пролива поз.6.2.4;***

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных

***акт визуального и измерительного контроля №125/20 от 20.10.2020, заключение радиографического контроля №17/20 от 20.10.2020, заключение по испытанию на стойкость против межкристаллической коррозии №10/20 от 20.10.2020;***

и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Даты: | начала работ | “ | ***10*** | ” | ***октября*** | 20 | ***20*** | г. |
|  | окончания работ | “ | ***15*** | ” | ***октября*** | 20 | ***20*** | г. |

6. Работы выполнены в соответствии с

***СП75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; ВСН 362-87***

(наименования и структурные единицы технических регламентов,

***«Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа»;***

***чертеж 88-ОД5800.3/19-ТХ1 (лист 1, 2, 8, 9, 17), ГИП Сердюков М.А.***

иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

***Заземление трубопроводов, нанесение опознавательных колец; гидравлические и пневматические испытания;***

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения ***отсутствуют***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Акт составлен в | ***3*** | экземплярах. |

Приложения:

***Исполнительная схема №1 от 15.10.2020: трубопровод аварийного пролива поз.6.2.4; акт визуального и измерительного контроля №125/20 от 20.10.2020, заключение радиографического контроля №17/20 от 20.10.2020, заключение по испытанию на стойкость против межкристаллической коррозии №10/20 от 20.10.2020;***

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля 5

***Иванов И.И.***

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

***Цой П.П.***

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

***Смирнов С.С.***

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 7

***Александров А.А.***

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 9

***Андреев А.А.***

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

***Сидоров С.С.***

(фамилия, инициалы, подпись)

(фамилия, инициалы, подпись)

1. 1 Указывается при наличии. [↑](#endnote-ref-1)
2. 2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется. [↑](#endnote-ref-2)
3. 3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется. [↑](#endnote-ref-3)
4. 4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется. [↑](#endnote-ref-4)
5. 5 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда. [↑](#endnote-ref-5)
6. 6 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором. [↑](#endnote-ref-6)
7. 7 В случаях когда авторский надзор осуществляется. [↑](#endnote-ref-7)
8. 8 В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации. [↑](#endnote-ref-8)
9. 9 В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами. [↑](#endnote-ref-9)
10. 10 В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта. [↑](#endnote-ref-10)